ПРОТОКОЛ  N 15/14

заседания Правления

Товарищества собственников жилья

«ТСЖ «Тургеневский двор-3»

по ул. Тургенева/Гагарина, д. 109/232

г. _Краснодар_  			                               « 05 » июля 2014  г.

Члены Правления ТСЖ: Погосов Ю.Э ,  Ковлакова О.А,  Гарашко В.А,  Артеменко Н. В.,

Ибрагимов Р.И .

Присутствуют члены Правления ТСЖ: _____________________________________

Кворум имеется. Заседание правомочно <*>.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- В связи с решением общего собрания собственников МКД произвести индексации выплат , производимых в пользу ИП Жуков за предоставление услуг консьержей и дворника согласно приложения

Сумма ежемесячная 86 237 рублей

Заключить доп. соглашение к договору  с 01 июня 2014 года до 01 июня 2015 года

- В связи с решением общего собрания собственников МКД произвести индексации выплат , производимых в пользу ИП Вороной (увеличение размера выплаты сантехнику за обслуживание всех труб систем водоснабжения и теплоснабжения)

Сумма ежемесячная 61 290 рублей

Заключить доп. соглашение к договору  с 01 июня 2014 года до 01 июня 2015 года

- вывоз  315 ртутных ламп специализированной организацией

сумма   2291 рублей

- согласовать  7000 рублей на проведение следующих работ по испытанию системы пожаротушения

- слив воды из системы пожаротушения, проверка работоспособности задвижек, манометров кранов, датчика давления водомерного узла;

-  заполнение системы воздухом под давлением;

- проверка работоспособности кранов пожарных гидрантов, спринклеров;

- внешний осмотр сварочных стыков труб системы пожаротушения;

- проверка на герметичность системы;

- составление акта о выявленных неполадках системы пожаротушения и водомерного узла.

- для нужд общей ВНС 107 и 109 домов прошу правление одобрить покупку обратного клапана

стоимость 2370 рублей .

107 дом приобретал такой клапан ранее

- чтобы в подвале нашего дома не застаивалась  вода , образовавшаяся после ремонта задвижек водоснабжения и ремонта кранов

прошу правление одобрить ремонт приямка и установку дренажного насоса для откачки воды

стоимость расходных материалов для приямка ( трубы, муфты ) - 3841 ,96 рублей

стоимость дренажного насоса с выключателем                                2511,85 рублей

- вывоз 116 ртутных ламп, доплата по факту вывоза

сумма 687,88 рублей

- полностью закончены работы по замене труб канализации нашего дома ( горизонтальные опуски из чугунины полностью заменены на пластиковые трубы)

Ранее правление одобрило следующую смету

Стоимость материалов-57 531.20 руб.

стоимость работы-  24 684. рублей (выполнял наш сантехник)

при выполнении работ выполнены фактически работы в большем объеме

дополнительные работы сантехника - демонтаж и монтаж 3,9 м труб и перепайка труб,установка доп кронштейнов , колме этого сантехник установил в подвале дополнителньый приямок , установил дренажный насос и подключил все это в систему канализации

доп материалы  1 161,14 рублей

доп работы  11 300  рублей

ИТОГО  12 461,14 рублей (сантехнику )

Кроме этого ТСж пришлось нанимать бригаду для снятия гипсокартонового  короба, демонтажа 70 погонных метров гипсокартона и затем его монтажа и шпаклевки после замены труб , поскольку трубы канализации проходили по потолку подвала и были заключены в короб из гипсокартона ! это был значительный объем работ , но он позволил вскрыть короб и поменять все трубы и затем опять восстановить короб

стоимость работ материала и работ по гипсокартону 58 000 рублей  !!!!!

доп материалы и крепежи  4000 рублей

итого гипсокартонщикам  62 000 рублей

ИТОГО удорожание работ по ремонту канализации 12 461,14 + 62 000 = 74 461,14 рублей

.

- прошу правление одобрить закупку для сантехника обвязки труб водоснабжения ( стеклопластиком) в количестве 50 кв.м

стоимость 2700 рублей

приобретение муфты  120 рублей

СЛУШАЛИ:

По вопросу повестки дня выступил Ковлакова ОА.. , предложил рассмотреть и  одобрить

- В связи с решением общего собрания собственников МКД произвести индексации выплат , производимых в пользу ИП Жуков за предоставление услуг консьержей и дворника согласно приложения

Сумма ежемесячная 86 237 рублей

Заключить доп. соглашение к договору  с 01 июня 2014 года до 01 июня 2015 года

- В связи с решением общего собрания собственников МКД произвести индексации выплат , производимых в пользу ИП Вороной (увеличение размера выплаты сантехнику за обслуживание всех труб систем водоснабжения и теплоснабжения)

Сумма ежемесячная 61 290 рублей

Заключить доп. соглашение к договору  с 01 июня 2014 года до 01 июня 2015 года

- вывоз  315 ртутных ламп специализированной организацией

сумма   2291 рублей

- согласовать  7000 рублей на проведение следующих работ по испытанию системы пожаротушения

- слив воды из системы пожаротушения, проверка работоспособности задвижек, манометров кранов, датчика давления водомерного узла;

-  заполнение системы воздухом под давлением;

- проверка работоспособности кранов пожарных гидрантов, спринклеров;

- внешний осмотр сварочных стыков труб системы пожаротушения;

- проверка на герметичность системы;

- составление акта о выявленных неполадках системы пожаротушения и водомерного узла.

- для нужд общей ВНС 107 и 109 домов прошу правление одобрить покупку обратного клапана

стоимость 2370 рублей .

107 дом приобретал такой клапан ранее

- чтобы в подвале нашего дома не застаивалась  вода , образовавшаяся после ремонта задвижек водоснабжения и ремонта кранов

прошу правление одобрить ремонт приямка и установку дренажного насоса для откачки воды

стоимость расходных материалов для приямка ( трубы, муфты ) - 3841 ,96 рублей

стоимость дренажного насоса с выключателем                                2511,85 рублей

- вывоз 116 ртутных ламп, доплата по факту вывоза

сумма 687,88 рублей

- полностью закончены работы по замене труб канализации нашего дома ( горизонтальные опуски из чугунины полностью заменены на пластиковые трубы)

Ранее правление одобрило следующую смету

Стоимость материалов-57 531.20 руб.

стоимость работы-  24 684. рублей (выполнял наш сантехник)

при выполнении работ выполнены фактически работы в большем объеме

дополнительные работы сантехника - демонтаж и монтаж 3,9 м труб и перепайка труб,установка доп кронштейнов , колме этого сантехник установил в подвале дополнителньый приямок , установил дренажный насос и подключил все это в систему канализации

доп материалы  1 161,14 рублей

доп работы  11 300  рублей

ИТОГО  12 461,14 рублей (сантехнику )

Кроме этого ТСж пришлось нанимать бригаду для снятия гипсокартонового  короба, демонтажа 70 погонных метров гипсокартона и затем его монтажа и шпаклевки после замены труб , поскольку трубы канализации проходили по потолку подвала и были заключены в короб из гипсокартона ! это был значительный объем работ , но он позволил вскрыть короб и поменять все трубы и затем опять восстановить короб

стоимость работ материала и работ по гипсокартону 58 000 рублей  !!!!!

доп материалы и крепежи  4000 рублей

итого гипсокартонщикам  62 000 рублей

ИТОГО удорожание работ по ремонту канализации 12 461,14 + 62 000 = 74 461,14 рублей

.

- прошу правление одобрить закупку для сантехника обвязки труб водоснабжения ( стеклопластиком) в количестве 50 кв.м

стоимость 2700 рублей

приобретение муфты  120 рублей

_________________________________________________________________________.

(основные положения выступления)

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - _____.

«Против» - _____.

«Воздержались» - ______.

ПОСТАНОВИЛИ:

одобрить:

- В связи с решением общего собрания собственников МКД произвести индексации выплат , производимых в пользу ИП Жуков за предоставление услуг консьержей и дворника согласно приложения

Сумма ежемесячная 86 237 рублей

Заключить доп. соглашение к договору  с 01 июня 2014 года до 01 июня 2015 года

- В связи с решением общего собрания собственников МКД произвести индексации выплат , производимых в пользу ИП Вороной (увеличение размера выплаты сантехнику за обслуживание всех труб систем водоснабжения и теплоснабжения)

Сумма ежемесячная 61 290 рублей

Заключить доп. соглашение к договору  с 01 июня 2014 года до 01 июня 2015 года

- вывоз  315 ртутных ламп специализированной организацией

сумма   2291 рублей

- согласовать  7000 рублей на проведение следующих работ по испытанию системы пожаротушения

- слив воды из системы пожаротушения, проверка работоспособности задвижек, манометров кранов, датчика давления водомерного узла;

-  заполнение системы воздухом под давлением;

- проверка работоспособности кранов пожарных гидрантов, спринклеров;

- внешний осмотр сварочных стыков труб системы пожаротушения;

- проверка на герметичность системы;

- составление акта о выявленных неполадках системы пожаротушения и водомерного узла.

- для нужд общей ВНС 107 и 109 домов прошу правление одобрить покупку обратного клапана

стоимость 2370 рублей .

107 дом приобретал такой клапан ранее

- чтобы в подвале нашего дома не застаивалась  вода , образовавшаяся после ремонта задвижек водоснабжения и ремонта кранов

прошу правление одобрить ремонт приямка и установку дренажного насоса для откачки воды

стоимость расходных материалов для приямка ( трубы, муфты ) - 3841 ,96 рублей

стоимость дренажного насоса с выключателем                                2511,85 рублей

- вывоз 116 ртутных ламп, доплата по факту вывоза

сумма 687,88 рублей

- полностью закончены работы по замене труб канализации нашего дома ( горизонтальные опуски из чугунины полностью заменены на пластиковые трубы)

Ранее правление одобрило следующую смету

Стоимость материалов-57 531.20 руб.

стоимость работы-  24 684. рублей (выполнял наш сантехник)

при выполнении работ выполнены фактически работы в большем объеме

дополнительные работы сантехника - демонтаж и монтаж 3,9 м труб и перепайка труб,установка доп кронштейнов , колме этого сантехник установил в подвале дополнителньый приямок , установил дренажный насос и подключил все это в систему канализации

доп материалы  1 161,14 рублей

доп работы  11 300  рублей

ИТОГО  12 461,14 рублей (сантехнику )

Кроме этого ТСж пришлось нанимать бригаду для снятия гипсокартонового  короба, демонтажа 70 погонных метров гипсокартона и затем его монтажа и шпаклевки после замены труб , поскольку трубы канализации проходили по потолку подвала и были заключены в короб из гипсокартона ! это был значительный объем работ , но он позволил вскрыть короб и поменять все трубы и затем опять восстановить короб

стоимость работ материала и работ по гипсокартону 58 000 рублей  !!!!!

доп материалы и крепежи  4000 рублей

итого гипсокартонщикам  62 000 рублей

ИТОГО удорожание работ по ремонту канализации 12 461,14 + 62 000 = 74 461,14 рублей

.

- прошу правление одобрить закупку для сантехника обвязки труб водоснабжения ( стеклопластиком) в количестве 50 кв.м

стоимость 2700 рублей

приобретение муфты  120 рублей

Погосов Юрий Эдуардович

Председатель Правления ТСЖ     _____________________ __________________

(подпись)            (Ф.И.О.)

Секретарь заседания Правления ТСЖ __________________ __________________

(подпись)          (Ф.И.О.)

--------------------------------

<*> Согласно ч. 6 ст. 147 ЖК РФ заседание Правления товарищества собственников жилья признается правомочным, если в таком заседании принимает участие большинство членов правления товарищества.