ПРОТОКОЛ  N 1/14

заседания Правления

Товарищества собственников жилья

«ТСЖ «Тургеневский двор-3»

по ул. Тургенева/Гагарина, д. 109/232

г. _Краснодар_  			                               « 14» января 2014  г.

Члены Правления ТСЖ: Погосов Ю.Э ,  Ковлакова О.А,  Гарашко В.А,  Артеменко Н. В.,

Ибрагимов Р.И .

Присутствуют члены Правления ТСЖ: _____________________________________

Кворум имеется. Заседание правомочно <*>.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

На основании п.2 протокола общего собрания членов ТСЖ », проводимого с 3 по 11 ноября 2012 года в форме заочного голосования, которым предусмотрено, что “доходы ТСЖ «Тургеневский двор-3», полученные от сдачи в аренду МОП,  составляют от 60- 80 тыс. руб. в месяц и расходы в размере 40-80 тыс. в месяц на текущий ремонт холлов первого этажа 1 и 2 подъездов, ремонт лифтов, благоустройство прилегающей территории, оформление в собственность земельного участка, оформление права собственности на общее имущество дома, обслуживание охранно-пожарной сигнализации, представительство в судах”

Рассмотреть решение вопроса о проведении текущего ремонта холлов первых этажей подъездов жилого дома, включающего   проведение следующих видов работ: замена напольной плитки (включая демонтаж), укладывание настенной плитки от уровня пола до высоты 1,30 м и вокруг проема лифтов, штукатурка и покраска стен, побелка потолков, проведение фасадных работ в зоне входа и вокруг консъержной (выкладывание плитки )

СЛУШАЛИ:

По вопросу повестки дня выступил Ибрагимов Р.И. , предложил рассмотреть и  одобрить:

- Получено 4 предложения на проведение текущего ремонта и предоставлены соответствующие сопоставимые сметы со следующими параметрами текущего ремонта:

- ООО “Феникс 98” (опыт ремонта в торговых и развлекательны центрах) – сумма 365 099,61 рублей включает полный цикл работ

- ООО Стройкомфорт – сумма 374 137, 7 рублей  включает полный цикл работ

- ИП Гладышев А.А (ремонт подъездов, квартир) – 285 005,10 рублей включает полный цикл работ

- ИП Гаврилова Н.И (“Мастер добрых дел)” качественный ремонт в офисах и жилых домах– сумма 342 214  рублей включает полный цикл работ

- Исходя из указанного одобрить договор на выполнение ремонтных работ с  ИП Гладышев А.А  – 285 005,10 рублей на полный цикл работ “под ключ”. Аванс на материалы  110 416,10 рублей, окончательный расчет после выполнения работ и их приемки по акту.  Сроки проведения работ: закупка материалов до 25 января 2014 года , первый этап ( второй подъезд) с 27 января по 02 февраля 2014 года ,второй этап работ (первый подъезд) с 03 по 10 февраля 2014 года ; гарантийный срок на работы 12 месяцев. Заключить договор строительного подряда согласно  приложения к настоящему протоколу (вместе со сметами).

Для проведения работ согласовать шахтинскую напольную и настенную плитку коллекции “Каир” (цвет песочно-матовый)

По окончании работ по факту выполненных работ сумма сметы может быть откорректирована с учетом фактического объема выполненных работ. При увеличении объемов работ подрядчик обязан предварительно письменно согласовать  с заказчиком такое превышение. Если фактический объем работ меньше, указанного в смете, сумма сметы уменьшается, что учитывается при окончательном расчете

__________________________________________________________________________.

(основные положения выступления)

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - _____.

«Против» - _____.

«Воздержались» - ______.

ПОСТАНОВИЛИ:

одобрить:

- одобрить договор на выполнение ремонтных работ с  ИП Гладышев А.А  – 285 005,10 рублей на полный цикл работ “под ключ”. Аванс на материалы  110 416,10 рублей, окончательный расчет после выполнения работ и их приемки по акту.  Сроки проведения работ: закупка материалов до 25 января 2014 года , первый этап ( второй подъезд) с 27 января по 02 февраля 2014 года ,второй этап работ (первый подъезд) с 03 по 10 февраля 2014 года ; гарантийный срок на работы 12 месяцев. Заключить договор строительного подряда согласно  приложения.

Для проведения работ согласовать шахтинскую напольную и настенную плитку коллекции “Каир”(цвет песочно-матовый)

По окончании работ по факту выполненных работ сумма сметы может быть откорректирована с учетом фактического объема выполненных работ. При увеличении объемов работ подрядчик обязан предварительно письменно согласовать  с заказчиком такое превышение. Если фактический объем работ меньше, указанного в смете, сумма сметы уменьшается, что учитывается при окончательном расчете

Погосов Юрий Эдуардович

Председатель Правления ТСЖ     _____________________ __________________

(подпись)            (Ф.И.О.)

Секретарь заседания Правления ТСЖ __________________ __________________

(подпись)          (Ф.И.О.)

--------------------------------

<*> Согласно ч. 6 ст. 147 ЖК РФ заседание Правления товарищества собственников жилья признается правомочным, если в таком заседании принимает участие большинство членов правления товарищества.